# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  19. 2. 2019

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 5512 | 6121 |  | 1 | 0600576000000 | 2 145 000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 2 145 000 |
| Snížení pol. 8115 - rezerva FRR |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 2.145.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI MMPv) předkládá Zastupitelstvu města Prostějova ROZOP ke schválení z důvodu dokončení investiční akce v roce 2019.

Z důvodu složitější administrace s poskytovatelem dotace došlo k pozdějšímu zahájení stavby (11/2018) než byl původní předpoklad (09/2018) a tak nebyl naplněn předpokládaný rozsah stavebních prací o finančním objemu cca  4.000.000,-- Kč v roce 2018.

Jedná se přístavbu technického zázemí požární zbrojnice a kompletní rekonstrukce stávající budovy včetně zateplení obvodového zdiva s předpokládaným termínem dokončení 31. 5. 2019.

Stavbu realizuje společnost Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov.

Cena díla celkem 9.388.439,-- Kč vč. DPH.

V roce 2018 bylo prostavěno 1.314.408,-- Kč vč. DPH.

Prostředky ve výši 4.582.708,-- Kč byly zahrnuty do přebytku hospodaření za rok 2018.

V roce 2019 zbývá prostavět 8.047.031,-- Kč vč. DPH.

Současně probíhá činnost koordinátora  BOZP a technický dozor, jehož cena je v roce 2019 předpokládána ve výši cca 70.000,-- Kč

V rozpočtu na kapitole 60 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 6.000.000,-- Kč.

Na dokončení díla je nutné schválit ROZOP ve výši 2 145 000,-- Kč vč. DPH

Rada města Prostějova dne 22. 1. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9068 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

| V Prostějově: | 30. 1. 2019 |
| --- | --- |
| Zpracovala: Schválil: Příloha: | Drahomíra Zhánělová, v. r. Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace, v. r. situace |