# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  19. 2. 2019

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3421 | 6121 |  | 1 | 0600192000000 | 6 989 300 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce DDM Vápenice |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 6 989 300 |
| Snížení pol. 8115 - rezerva FRR |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 6.989.300,-- Kč.

Stavba byla zahájena v roce 2017 s termínem dokončení 30. 11. 2018 a dle uzavřené smlouvy o dílo „ Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična“ probíhala měsíční fakturace s 10% pozastávkou z každé předložené faktury za uplynulé zdanitelné plnění.  Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které je uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků na díle. Příslušná částka je uhrazena objednatelem  zhotoviteli  až na základě úspěšného protokolárního předání a převzetí díla, včetně písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

Vzhledem k stávajícímu průběhu odstraňování vad a nedodělků na předmětném stavebním díle nemohla být celková finanční pozastávka za roky 2017 a 2018 uhrazena v roce 2018 a finanční prostředky v celkové výši 6.989.264,20 Kč byly zahrnuty do přebytku hospodaření.

Stavbu realizovala firma MORYS s.r.o.  Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava.

Cena díla celkem 69.892.641,87 Kč vč. DPH.

V roce 2017 bylo prostavěno 6.945.770,69 Kč vč. DPH, pozastávka činí 694. 577,00 Kč

V roce 2018 bylo prostavěno 62.946.871,15 Kč vč. DPH, pozastávka činí 6.294.687,20 Kč.

Prostředky ve výši 6.780.012,-- Kč byly zahrnuty do přebytku hospodaření za rok 2018.

V rozpočtu na kapitole 60 pro rok 2019 nejsou pro tuto akci schváleny finanční prostředky.

Na uvolnění 10% pozastávky je nutné schválit ROZOP ve výši 6.989.300,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 22. 1. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9076 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

| V Prostějově: | 30. 1. 2019 |
| --- | --- |
| Zpracovala: Schválil: Příloha: | Drahomíra Zhánělová, v. r. Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace, v. r. fotodokumentace |