Předkládá: Rada města Prostějova

Mgr. František Jura

Primátor

Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali: Mgr. Miroslav Petrásek

vedoucí Odboru dotací a veř. zakázek

Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. Roman Švarc

vedoucí odd. dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek

Ing. Jitka Vystavělová

oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic

Ing. Karina Švalbová

oddělení dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 8. 9. 2020

**Schválení aktualizace projektu Regenerace sídliště B. Šmerala a podání žádosti   
o dotaci na 2. část 1. etapy a 2. etapu vč. dofinancování realizace projektu**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje**

1. **aktualizaci projektu Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala pod názvem „Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala v Prostějově – 1. aktualizace“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů**
2. **podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala   
   v Prostějově – 1. etapa – 2. část a 2. etapa“ pro rok 2021 v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích**
3. **dofinancování projektu „Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala v Prostějově – 1. etapa – 2. část a 2. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P o d p i s y | | | |
| Předkladatel | *Mgr. František Jura, v. r.*  *primátor*  *Ing. Jiří Rozehnal, v. r.*  *náměstek primátora* |  |  |
| Za správnost | *Mgr. Miroslav Petrásek, v. r.*  *vedoucí Odboru dotací a veř. zakázek*  *Ing. Petr Brückner, v. r.*  *vedoucí Odboru rozvoje a investic* |  |  |
| Zpracovatelé | *Ing. Roman Švarc, v. r.*  *Odbor dotací a veřejných zakázek*  *Jitka Vystavělová, v. r.*  *Odbor rozvoje a investic*  *Ing. Karina Švalbová, v. r.*  *Odbor dotací a veřejných zakázek* |  |  |

**Důvodová zpráva:**

Odbor rozvoje a investic (ORI) zajistil uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Regenerace sídliště B. Šmerala, Prostějov“ s vybraným dodavatelem – Skanska a.s. (dle znění usnesení č. 0383 RMP ze dne 2. 6. 2020).

Realizace navrhovaných úprav je rozdělena do 4 etap, z toho první etapa na dvě části. Stavba bude probíhat v termínu od 30. 7. 2020 do 30. 8. 2022. Realizace první části   
1. etapy byla již zahájena a bude dokončena v roce 2020.

Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce října 2020 bude vyhlášena Státním fondem podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení) výzva k předkládání žádostí   
o dotace pro rok 2021 v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích, je možno podat žádost o spolufinancování uvedené akce ve výši až 6 mil. Kč (max. 50 % uznatelných nákladů). Dle uzavřené smlouvy o dílo se v roce 2021 bude realizovat 2. část 1. etapy a celá 2. etapa v celkové výši 14 936 443 Kč  vč. DPH, z toho jsou uznatelné náklady ve výši 14 467 539 Kč).

Dotace je poskytována na výdaje spojené s:

* výstavbou nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
* výstavbou protihlukových stěn,
* výstavbou nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích stání,
* zachováním nebo zvýšením podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
* odstraněním nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
* opravou či doplněním veřejného osvětlení,
* realizací místních protipovodňových opatření,
* realizací opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
* úpravou veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
* výstavbou veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

ZMP dne 31. 10. 2016 schválilo Projekt regenerace panelového sídliště Bohumíra Šmerala   
v Prostějově dle předloženého návrhu, projekt vyhotovil Ateliér KOSA ze Zlína. V roce 2019 byly zpracovány další stupně projektové dokumentace (PD pro vydání společného povolení a dokumentace pro provedení stavby), autor Ing. Tomáš Ruth ze Zlína.

Pro podání žádosti o dotaci je nutné předložit zastupitelstvem schválenou aktualizaci Projektu, ve které budou popsány změny oproti původně schválenému Projektu (tento dokument zpracoval opět Ateliér KOSA). Došlo například ke změně řešeného území - rozšířením ve východní části (nové řešení odkanalizování území), v severní části (komunikace) a zmenšením v západní části (jiné využití – místo parkoviště rezerva   
pro technologický klub).

Dále je nutno schválit dofinancování Projektu z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % a plné výši nákladů neuznatelných a dále schválit podání žádosti o dotaci.

Rada města Prostějova, konaná dne 25. 8. 2020, doporučila Zastupitelstvu města svým usnesením č. 0587 schválit:

1. aktualizaci projektu Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala pod názvem „Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala v Prostějově – 1. aktualizace“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala   
   v Prostějově – 1. etapa – 2. část a 2. etapa“ pro rok 2021 v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích
3. dofinancování projektu „Regenerace sídliště Bohumíra Šmerala v Prostějově – 1. etapa – 2. část a 2. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:Projekt Regenerace sídliště B. Šmerala – 1. aktualizace