# č.

Předkládá:	Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová										ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 23.11.2021

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Převod finančních prostředků z kapitoly 60 do Fondu rezerv a rozvoje

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3315 | 5171 |  | 5 | 0600000508025 | 480 000 |
| Snížení pol. 5171 – opravy a udržování – Muzeum a galerie v Prostějově – oprava střechy, TUV, podhledy, okna, osvětlení |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600459000000 | 290 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – CS v ulici Říční - PD |
| 0060 | 3412 | 6121 |  | 1 | 0600579000001 | 2 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Zimní stadion - přístavba šaten vč. PD |
| 0060 | 2212 | 6121 |  | 1 | 0600637000000 | 9 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově |
| 0060 | 2212 | 6121 |  |  | 0600640000000 | 2 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční "propojení myší díra" |
| 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600643000000 | 1 800 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Pv - PD |
| 0060 | 2212 | 6121 |  |  | 0600645000000 | 300 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká - PD |
| 0060 | 3613 | 6121 |  |  | 0600648000000 | 1 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67 |
| 0060 | 2333 | 6121 |  |  | 0600650000000 | 1 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích - PD |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600660000000 | 500 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Cyklověž Janáčkova PD |
| 0060 | 3319 | 6121 |  |  | 0600661000000 | 1 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Kulturní dům PD |
| 0060 | 6171 | 6121 |  |  | 0600667000000 | 800 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Vápenice 3 - rekonstrukce kotelny |
| 0060 | 2212 | 6121 |  | 0,1 | 0600669000000 | 3 233 000 |
| 0060 | 2212 | 5169 |  | 1 | 0600669000000 | 667 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Veřejné prostranství u ZŠ Husova Snížení položky 5169 – nákup služeb - Veřejné prostranství u ZŠ Husova |
| 0060 | 3313 | 6121 |  |  | 0600670000000 | 500 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Kino Metro 70 - rekonstrukce sociálních zařízení vč. PD |
| 0060 | 3113 | 6121 |  |  | 0600688000000 | 700 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – PD - běžecký tunel ZŠ J. Železného |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600697000000 | 310 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – PD CS Vrbátky |
| 0060 | 3613 | 6121 |  |  | 0600699000000 | 10 000 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Dům služeb, ul. Olomoucká vč. PD |
| 0060 | 3412 | 6121 |  |  | 0600701000000 | 600 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Hřiště Svornosti financováno z prostředků OV Vrahovice |
| 0060 | 2212 | 6121 |  |  | 0600705000000 | 200 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Rekonstrukce křižovatky nám. Padlých hrdinů, Svatoplukova, Vrahovická - studie |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600709000000 | 300 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Obnova povrchů veřejných prostranství centra města Žižkovo, T. G. Masaryka, Netušilova Svatoplukova - PD |
| 0060 | 3632 | 6121 |  | 1 | 0600714000000 | 8 500 000 |
| Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, vč. domu správce - PD |
| 0060 | 3639 | 5169 |  |  | 0600000603006 | 600 000 |
| Snížení pol. 5169 – nákup služeb – Plán udržitelné městské mobility |

2. zvyšuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 45 780 000 |
| Zvýšení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje |

| P o d p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal náměstek primátora | 08.11.2021 | Ing. Jiří Rozehnal, v.r. |
| Za správnost | Ing. Petr Brückner vedoucí Odboru rozvoje a investic | 08.11.2021 | Ing. Petr Brückner, v. r. |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová Odbor rozvoje a investic | 08.11.2021 | Drahomíra Zhánělová, v. r. |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke zvýšení Fondu rezerv a rozvoje o částku 45.780.000,-- Kč a současně ke snížení finančních prostředků na kapitole 60 – rozvoj a investice.

Odbor rozvoje a investic (kapitola 60 – rozvoj a investice) předkládá materiál k možnosti vrácení finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje u akcí stavebního charakteru z důvodu nedočerpání finančních prostředků či nezahájení dané akce.

Tento materiál byl projednán v poradě primátora dne 12.10.2021.

Jedná se o tyto akce:

- Muzeum a galerie v Prostějově – oprava střechy, TUV, podhledy, okna, osvětlení

V roce 2021 měla být zpracována projektová dokumentace a realizována oprava dle návrhu. Z důvodu komplikovaných jednání s farností, která sousedí s opravovanou částí a skutečností, že objekt je v památkově chráněné zóně se projektování prodloužilo a nebude tak možné opravy provést v letošním roce. Akce je zařazena v návrhu rozpočtu pro rok 2022.

- CS v ulici Říční – PD

V roce 2021 dochází k částečnému plnění dle smlouvy o dílo (zpracování PD pro stavební povolení) a zbylé finanční prostředky budou čerpány v roce 2022.

- Zimní stadion - přístavba šaten vč. PD

Investiční akce je dokončena.

Na stavbu byla získána dotace a díky tomu došlo k úspoře finančních prostředků.

- Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově

Investiční akce je dokončena.

Na stavbu byla získána dotace a díky tomu došlo k úspoře finančních prostředků.

- Stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční "propojení myší díra"

Z důvodu rekonstrukce ulice Vrahovická nebylo vhodné stavbu realizovat, aby nedošlo ke zkomplikování dopravní situace v místní části Vrahovice. Na základě těchto skutečností nebude stavba v roce 2021 realizována a finanční prostředky v plné výši budou vráceny do rezerv města. Akce je zařazena do návrhu rozpočtu 2022.

- Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Pv – PD

V rámci opakovaného výběrového řízení nedošlo k předložení žádné nabídky.

Na základě těchto skutečností nebude stavba v roce 2021 realizována a finanční prostředky v plné výši budou vráceny do rezerv města. Akce je zařazena do návrhu rozpočtu 2022.

- Dopravní prostupnost území J. B. Pecky - Kostelecká – PD

V roce 2021 měla být zpracována projektová dokumentace a realizováno nové napojení na místní komunikaci. Z důvodu komplikovaných jednání s majiteli sousedního pozemku se projektování prodloužilo a nebude tak možné napojení provést v letošním roce. Akce je zařazena v návrhu rozpočtu pro rok 2022.

- Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67

Investiční akce je dokončena.

Na stavbu byla získána dotace a díky tomu došlo k úspoře finančních prostředků.

- Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích – PD

Na akci bylo získáno stavební povolení, a to po dlouhých jednáních s Povodím Moravy a Správou železnic. Je připraveno výběrové řízení na realizaci akce. Akce tak bude realizována až v roce 2022.

- Cyklověž Janáčkova PD

Akce měla být realizována za podmínky získání dotace. Dotační titul nebyl v roce 2021 vypsán.

- Kulturní dům PD

V rámci investiční akce bylo vypracováno digitální zaměření celého objektu v 3D. Je vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. S finančním plněním se počítá v roce 2022.

- Vápenice 3 - rekonstrukce kotelny

Investiční akce byla dokončena a došlo k úspoře finančních prostředků.

- Veřejné prostranství u ZŠ Husova

Z výběrového řízení na stavební práce vzešla vyšší cena, než byl předpoklad z projektové dokumentace. Při projednávání na zastupitelstvu města nebyly schváleny potřebné finanční prostředky na realizací díla v roce 2021. Akce tak nebude v tomto roce realizována.

- Kino Metro 70 - rekonstrukce sociálních zařízení vč. PD

Investiční akce byla dokončena a došlo k úspoře finančních prostředků.

- PD - běžecký tunel ZŠ J. Železného

Akce měla být realizována za podmínky získání dotace. Dotační titul nebyl v roce 2021 vypsán.

- PD CS Vrbátky

Nedošlo k dohodě se Správou železnic na umístění cyklostezky. Na základě těchto skutečností budou vráceny veškeré finanční prostředky do rezerv města.

- Dům služeb, ul. Olomoucká vč. PD

Investiční akce na rekonstrukci byla zrušena, jelikož výše předpokládané dotace byla nižší než požadavek. Na základě těchto skutečností nebude stavba v roce 2021 realizována a finanční prostředky budou v plné výši vráceny do rezerv města.

- Hřiště Svornosti financováno z prostředků OV Vrahovice

Investiční akce byla dokončena a došlo k úspoře finančních prostředků.

- Rekonstrukce křižovatky nám. Padlých hrdinů, Svatoplukova, Vrahovická – studie

V roce 2021 byla zpracována variantní studie křižovatky dle zadání. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky jsou vraceny do rezerv města.

- Obnova povrchů veřejných prostranství centra města Žižkovo, T. G. Masaryka,

Netušilova Svatoplukova – PD

V roce 2021 byl zpracován stavebně - historický průzkum a je nachystáno zadání na zpracování územní studie. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rezerv města.

- Městský hřbitov  - rekonstrukce brány a okolního zdiva, vč. domu správce – PD

V rámci opakovaného výběrového řízení nedošlo k předložení žádné nabídky, akce tak nebyla realizována.  Finanční prostředky v plné výši budou vráceny do rezerv města.

Akce je zařazena do návrhu rozpočtu 2022.

- Plán udržitelné městské mobility

V roce 2021 dochází k částečnému plnění dle smlouvy o dílo (zpracování analytické části) a zbylé finanční prostředky budou čerpány až v roce 2022.

Předkládaným rozpočtovým opatřením dojde ke zvýšení Fondu rezerv a rozvoje o částku 45.780.000 Kč.

Vzhledem k výše uvedenému předkládá Odbor rozvoje a investic toto rozpočtové opatření

na jednání Zastupitelstva města Prostějova k uvolnění finančních prostředků a jejich vrácení do Fondu rezerv a rozvoje ještě v tomto kalendářním roce.

Rada města Prostějova dne 19.10.2021 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 1890 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.