# č.

Předkládá:	Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová										ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 23.02.2021

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3612 | 6121 |  | 1 | 0600634000000 | 20 000 000 |
| 0060 | 3612 | 6121 |  | 8 | 0600634000000 | 4 000 000 |
| Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov |

2. snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 20 000 000 |
| Snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje |
| 0070 |  | 8115 |  | 8 | 0700000000000 | 4 000 000 |
| Snížení položky 8115 – Fond údržby bytového a nebytového fondu |

| P o d p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal, v. r. náměstek primátora |  |  |
| Za správnost | Ing. Petr Brückner, v. r. vedoucí Odboru rozvoje a investic |  |  |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová, v. r. Odbor rozvoje a investic |  |  |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 20.000.000,-- Kč a současně o snížení Fondu údržby bytového a nebytového fondu o částku 4.000.000,-- Kč.

Na bytový dům Norská 4224/3, Prostějov je zpracována celková projektová dokumentace

na provedení energeticky úsporných opatření.

Předpokládaná cena stavebních prací dle projektové dokumentace činí cca 24 mil Kč vč. DPH.

Finanční prostředky by mohly být hrazeny z rozpočtu města (Fond rezerv a rozvoje).

Dále je zde možnost využít finanční prostředky z Fondu údržby bytového fondu.

Na základě rozhodnutí orgánů města byla podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a je již vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na rekonstrukci bytového domu je tak přislíbena dotace ve výši max. 9 467 490,34 Kč.

Výše dotace se bude odvíjet od ceny vzešlé z výběrového řízení na zhotovitele akce.

Dotace bude poskytnuta ex-post, tedy až po úhradě faktur za stavební práce vč. daně.

Termín realizace je nejpozději do konce roku 2023.

Vyjádření ORI:

Doporučujeme akci realizovat v roce 2021 za použití finančních prostředků z bytového fondu a fondu rezerv.

Vyjádření ODVZ:

Na realizaci projektu Energeticky úsporná opatření bytového domu Norská 4224/3, Prostějov je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši max. 9 467 490,34 Kč.  V rámci projektu bude provedeno zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, zateplení sklepa a půdy, oprava balkonů a lodžií, nová střešní krytina a výměna zdroje tepla. Realizace stavebních prací dle schváleného harmonogramu projektu je plánována v měsících květen – září 2021. Žádost o platbu bude podána nejpozději 31.10.2021  (k tomuto datu musí být uhrazeny faktury a i přiznané a odvedené DPH). V případě změny v harmonogramu realizace projektu je nezbytné v dostatečném předstihu vyvolat ze strany města změnové řízení (tj. požádat poskytovatele dotace o změnu v realizaci projektu).

Vyjádření FO:

Uvedenou akci je možné financovat z rezerv města, a to konkrétně ve výši cca 4 mil. Kč z Fondu údržby bytového a nebytového fondu a zbytek z Fondu rezerv a rozvoje.

Rada města Prostějova dne 09.02.2021 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 1111 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha: Situace, pohledy