Předkládá:	Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová										ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 23.02.2021

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Uvolnění finančních prostředku na schválené investiční akce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2212 | 6121 |  | 1 | 0600637000000 | 10.500.000 |
| Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově |
| 0060 | 3412 | 6121 |  | 1 | 0600579000001 | 26.000.000 |
| Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež |
| 0060 | 3421 | 6121 |  | 1 | 0600192000000 | 6.450.000 |
| Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična |
| 0060 | 3613 | 6121 |  | 1 | 0600648000000 | 3.000.000 |
| Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67 |
| 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600500000000 | 2.500.000 |
| Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Regenerace panelového sídl. B. Šmerala - pokračování |
| 0060 | 2212 | 6121 |  | 1 | 0600675000000 | 2.000.000 |
| Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Rekonstrukce komunikace II/150 - Vrahovická, Wolkerova |

2. snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 50.450.000 |
| Snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje |

| P o d p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal, v. r. náměstek primátora |  |  |
| Za správnost | Ing. Petr Brückner, v. r. vedoucí Odboru rozvoje a investic |  |  |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová, v. r. Odbor rozvoje a investic |  |  |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 50.450.000,-- Kč.

V rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2021 jsou zařazeny níže uvedené investiční akce, ale na tyto akce není vyčleněno dostatečné množství finančních prostředků na jejich dofinancování.

- Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově (rozpočet 1.500.000,-- Kč)

Smlouva o dílo je podepsána ve výši 10.726.316,35 Kč.

Technický dozor autora PD, technický dozor investora a kontroly bezpečnosti si vyžádají

500.000,-- Kč. Na případné nepředvídatelné práce je třeba vyčlenit částku cca 800.000,-- Kč.

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil dne 9. dubna 2020 svým usnesením         č. 1301 poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Modernizace mostu             ev. č. ZE-1 přes D46 v Žešově“ – ISPROFOND: 5712510003 ve výši 14.813.464,-- Kč             (ve výši 100 % z uznatelných nákladů; neuznatelné byly označeny položky v souhrnu 561.823,50 Kč vč. DPH).

Dle písemného vyjádření Ing. Marka Kaftana z Oddělení poskytování příspěvků ze SFDI         lze očekávat uzavření smlouvy o dotaci až ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Ing. Kaftan proto doporučuje úhradu faktur za provedené práce z vlastních zdrojů.

Po uzavření smlouvy o dotaci budou finanční prostředky vráceny do rozpočtu města.

Z tohoto důvodu je třeba rezervovat veškeré potřebné finanční prostředky k úhradě prací.

Na realizaci díla bude potřebné uvolnit částku ve výši 10.500.000,-- Kč

Do Fondu rezerv a rozvoje bylo v roce 2020 vráceno 1.000.000,-- Kč

(zhotovitel stavby prováděl v roce 2020 pouze přípravné práce, fakturace až následně).

Rekapitulace:

| výdaje akce | 2021 |
| --- | --- |
| stavební práce | 10 726 316,35 |
| TDI, BOZP, IČ | 500 000,00 |
| rezerva | 800 000,00 |
| součet 2021 | 12 026 316,35 |
| rozpočet 2021 | 1 500 000,00 |
| rozdíl | 10 526 316,35 |
| ROZOP | 10 500 000,00 |

- Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež (rozpočet 9.000.000,-- Kč)

Smlouva o dílo včetně dodatků je schválena ve výši 87.651.291,35 Kč.

V roce 2020 bylo již uhrazeno 59.663.765,26 Kč (z toho 40.000.00 z dotace MŠMT)

V letošní roce bude třeba uhradit 28.000.000,-- Kč.

Po úspěšném předání a převzetí akce bude nutné uhradit pozastávky ve výši 10% z již uhrazených prací za rok 2020 ve výši 6.000.000,-- Kč.

Technický dozor autora PD, technický dozor investora a kontroly bezpečnosti si vyžádají dalších 500.000,-- Kč.

Na případné nepředpokládané práce je třeba vyčlenit částku cca 500.000,-- Kč

Na dokončení díla tak bude potřebné uvolnit částku 26.000.000,-- Kč

Do Fondu rezerv a rozvoje bylo v roce 2020 vráceno cca 35.600.000,-- Kč

(z důvodu zpoždění prací a dodávek v rámci pandemie covid 19 byl termín stavby prodloužen do 30.04.2021).

Rekapitulace:

| výdaje akce | 2021 |
| --- | --- |
| stavební práce | 28 000 000,00 |
| pozastávky | 6 000 000,00 |
| TDI, BOZP, IČ | 500 000,00 |
| rezerva | 500 000,00 |
| součet 2021 | 35 000 000,00 |
| rozpočet 2021 | 9 000 000,00 |
| rozdíl | 26 000 000,00 |
| ROZOP | 26 000 000,00 |

- Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična (rozpočet 5.000.000,-- Kč)

Smlouva o dílo na stavební práce včetně všech uzavřených dodatků a ostatních uzavřených příkazních smluv na této akci činí 34.507.369,69 Kč.

V roce 2020 bylo již na této akci uhrazeno 23.166.401,12 Kč.

V roce 2021 zbývá k úhradě 11.337.968,57 Kč.

Technický dozor autora PD, technický dozor investora a kontroly bezpečnosti si v roce 2021 vyžádají finanční plnění ve výši 55.000 Kč.

Na případné nepředpokládané práce je potřebné vyčlenit částku cca 50.000 Kč.

Na dokončení díla tak bude potřebné uvolnit částku cca 6.450.000 Kč

Do Fondu rezerv a rozvoje bylo v roce 2020 vráceno cca 16.836.000,-- Kč

(z důvodu zpoždění prací a dodávek v rámci pandemie covid19 byl termín stavby prodloužen do 31.03.2021).

Rekapitulace:

| výdaje akce | 2021 |
| --- | --- |
| stavební práce | 11 337 968,57 |
| TDI, BOZP, IČ | 55 000,00 |
| rezerva | 50 000,00 |
| součet 2021 | 11 442 968,57 |
| rozpočet 2021 | 5 000 000,00 |
| rozdíl | 6 442 968,57 |
| ROZOP | 6 450 000,00 |

- Rekonstrukce objektu Husovo nám. 67 (rozpočet 7.000.000,-- Kč)

Předmětem investiční akce je novostavba objektu ekocentra IRIS o dvou nadzemních podlažích.

Smlouva o dílo činí 10.036.729,09 Kč. Termín realizace je 15.06.2021.

V roce 2020 bylo již vyfakturováno 578.487,71 Kč.

Náklady na práce v roce 2021 činí 9.458.241,38 Kč.

Finanční plnění za autorský dozor a koordinátora BOZP činí cca 110.000,-- Kč.

Přeložení rozvodné skříňky společnosti CETIN a.s. je předpokládáno ve výši 25.000,-- Kč.

Na případné nepředpokládané práce je potřebné vyčlenit částku cca 400.000 Kč.

Na realizaci díla bude potřebné uvolnit finanční prostředky ve výši cca 3.000.000,-- Kč.

Na akci bude podána žádost o dotaci v případě vypsání vhodného dotačního titulu.

Do Fondu rezerv a rozvoje bylo v roce 2020 vráceno 800.000,-- Kč

(v roce 2020 byla přislíbena dotace z Olomouckého kraje, ale nakonec nebyla přidělena. Práce  byly přesunuty do roku 2021, kdy bude opětovně podána žádost o dotaci).

Rekapitulace:

| výdaje akce | 2021 |
| --- | --- |
| stavební práce | 9 458 241,39 |
| TDI, BOZP, IČ | 110 000,00 |
| CETIN přeložka | 25 000,00 |
| rezerva | 400 000,00 |
| součet 2021 | 9 993 241,39 |
| rozpočet 2021 | 7 000 000,00 |
| rozdíl | 2 993 241,39 |
| ROZOP | 3 000 000,00 |

- Regenerace panelového sídl. B. Šmerala – pokračování (rozpočet 15.000.000,-- Kč)

Smlouva o dílo 42.316.937,95 Kč. Realizace je rozložena v letech 2020-2022.

V rámci první části 1. etapy v roce 2020 nebyla provedena část veřejného osvětlení o hodnotě 1.137.737,79 Kč z důvodu technologické návaznosti na práce v dalších etapách, zejména dešťové kanalizace a komunikace. Tyto práce budou provedeny v roce 2021.

V letošním roce bude realizována druhá část 1. etapy a 2. etapa regenerace sídliště ve finančním objemu 13.732.198,29 Kč.

Předpokládané náklady za autorský dozor, koordinátora BOZP a archeologický dohled je vyčíslena na částku cca 100.000,-- Kč.

V souvislosti s investiční akcí je uzavřena smlouva o přeložce vedení vysokého napětí ve vlastnictví společnosti E.ON, ve  finančním nákladu 2.342.038,-- Kč.

Na případné nepředpokládané práce je potřebné vyčlenit částku cca 200.000 Kč.

Na realizaci díla bude potřebné cca 2.500.000,-- Kč.

Na akci byla podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu Regenerace sídlišť ze Státního fondu podpory investic.

Do Fondu rezerv a rozvoje bylo v roce 2020 vráceno cca 5.000.000,-- Kč

(v rámci realizace akce dochází k součinnosti prací s dalšími investory; společnost E.ON bude realizovat přeložky sítí až v roce 2021 a to z důvodu prodlení povolovacího procesu stavby; některé stavební práce tak musely být přesunuty do roku 2021).

Rekapitulace:

| výdaje akce | 2021 |
| --- | --- |
| práce I. etapy | 1 137 737,79 |
| stavební práce | 13 732 198,29 |
| TDI, BOZP, IČ | 100 000,00 |
| E.ON přeložka | 2 342 038,00 |
| rezerva | 200 000,00 |
| součet 2021 | 17 511 974,08 |
| rozpočet 2021 | 15 000 000,00 |
| rozdíl | 2 511 974,08 |
| ROZOP | 2 500 000,00 |

- Rekonstrukce komunikace II/150 - Vrahovická , Wolkerova (rozpočet 10.000.000,-- Kč)

Smlouva o dílo je podepsána ve finančním nákladu 11.085.521,07 Kč.

Technický dozor autora PD a technický dozor investora si vyžádají částku 400.000,-- Kč.

Na případné nepředpokládané práce je třeba vyčlenit částku cca 500.000,-- Kč.

Na realizaci díla bude potřebné uvolnit částku ve výši 2.000.000,-- Kč

Do Fondu rezerv a rozvoje bylo v roce 2020 vráceno 5.000.000,-- Kč

(tato akce je spolufinancována Olomouckým krajem; v roce 2020 se realizoval pouze extravilán; další plnění bylo přesunuto do roku 2021).

Rekapitulace:

| výdaje akce | 2021 |
| --- | --- |
| stavební práce | 11 085 521,07 |
| TDI, BOZP, IČ | 400 000,00 |
| rezerva | 500 000,00 |
| součet 2021 | 11 985 521,07 |
| rozpočet 2021 | 10 000 000,00 |
| rozdíl | 1 985 521,07 |
| ROZOP | 2 000 000,00 |

Do Fondu rozvoje bylo za rok 2020 vráceno z těchto akcí celkem 64.236.000,-- Kč

Rada města Prostějova dne 09.02.2021 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 1115 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.