# č.

Předkládá:	    Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali:       Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová								   	    ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 07.09.2021

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějov – Lukostřelba Prostějov, z.s.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova

PVMU 83878/2021 spolku Lukostřelba Prostějov, z.s., se sídlem U Stadionu 4669,

796 01 Prostějov, IČ 227 12 615, který mění

čl. III. Použití a účel dotace

- odst. 1. takto: : na přístavbu zázemí k stávající hale na pozemku Lukostřelby (sociální zázemí - toalety sprcha, technická místnost, šatna, místnost pro nářadí) se nahrazuje: nákup materiálu v souvislosti s přístavbou zázemí k stávající hale na pozemku Lukostřelby (sociální zázemí - toalety sprcha, technická místnost, šatna, místnost pro nářadí) a realizovat práce na výstavbě na DPP, DPČ;

- odst. 2. takto: datum: 31.12.2021 se nahrazuje datem 30.06.2022;

- odst. 3. takto: datum od 01.01.2021 do 31.12.2021 se nahrazuje datem 01.01.2021 do 30.06.2021

čl. VI. Práva a povinnosti příjemce

- odst. 7. takto: datum 31.01.2021 se nahrazuje datem 31.07. 2022.

| Pod p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal, v. r. náměstek primátora |  |  |
| Za správnost | Ing. Petr Brückner, v. r. vedoucí Odboru rozvoje a investic |  |  |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová, v. r. Odbor rozvoje a investic |  |  |

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 11126 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 15.06.2021 byla schválena  dotace z rozpočtu města Prostějova na rok  2021  Lukostřelbě Prostějov, z. s., se sídlem U Stadionu 4669, 796 01 Prostějov IČO 227 12 615 na přístavbu zázemí k stávající hale na pozemku Lukostřelby (sociální zázemí - toalety sprcha, technická místnost, šatna, místnost pro nářadí), ve výši 800.000,-- Kč s povinností použít poskytnutý příspěvek v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 31.12.2021.

Dne 14.07.2021 se výše uvedený žadatel obrátil na Radu a Zastupitelstvo města Prostějova se žádostí o změnu použití a účelu  dotace, o prodloužení termínu realizace akce a použití poskytnutého příspěvku do 30.06.2022 a prodloužení termínu vyúčtování poskytnutého příspěvku, a to do 31.07.2022.

Jako důvod uvedl žadatel to, že z jejich strany jde především o nedostatek vlastních finančních zdrojů, kdy se již nepodařilo v tomto roce zajistit adekvátní finanční částku, která by pokryla náklady stavebních firem spojených s výstavbou.

Zájmem však je vybudování sociálního zázemí co možná v nejkratší době za minimální náklady.

Proto došlo k rozhodnutí budovat sociální zázemí svépomocí a najmout odborné firmy jen na práce, které nejsou schopni sami zajistit (např. rozvody elektriky, stavba střechy atd.). Tím by došlo i ke snížení nákladů a vybudování tak větší části projektu, než kdyby byla zadána celá výstavba profesionální firmě.

Současně žádají o prodloužení termínu použití a následného vyúčtování dotace, jelikož v současné době kdy je velká poptávka po stavebním materiálu a na jeho dodání se mnohdy čeká i několik týdnů, by nebyli schopni zaručit použití celé dotace do konce tohoto roku.

Z těchto důvodů vyplývá, že by nebyly dodrženy ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 24.06.2021.

Rada města Prostějova dne 27.07.2021 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 1643 schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova.

Příloha

Žádost o změnu použití účelové dotace

Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Smlouva o poskytnutí dotace

z rozpočtu statutárního města Prostějova

###### Níže uvedené smluvní strany

- statutární město Prostějov, sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov,
 IČO  002 88 659

zast.: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora dle plné moci ze dne 14. 11. 2018;

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 27-1505517309/0800

(dále jen "poskytovatel")

- Lukostřelba Prostějov, z.s.,  se sídlem U Stadionu 4669, 796 01 Prostějov,

IČO 227 12 615

zast. Magdou Robovou, předsedkyní spolku

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu.: 254888951/0300

spolek, veden pod sp. značkou L, vložka 16840 u Krajského soudu v Brně

(dále jen "příjemce")

uzavřely tento Dodatek č. 1

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek III. Použití a účel dotace odstavec 1, 2 a 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova č. PVMU 83878/2021 60, uzavřené dne 24.06.2021:

Článek III. odstavec 1) se nahrazuje tímto zněním::

Dotace je účelově vázána na nákup materiálu v souvislosti s přístavbou zázemí k stávající hale na pozemku Lukostřelby (sociální zázemí - toalety sprcha, technická místnost, šatna, místnost pro nářadí) a realizovat práce na výstavbě na DPP, DPČ;

Článek III. odstavec 2) se nahrazuje tímto zněním:

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 30.06.2022;

Článek III. odstavec 3), se nahrazuje tímto zněním:

Příjemce je oprávněn použít dotaci na úhradu nákladů odpovídajících účelu

a dalším podmínkám užití dotace dle této smlouvy, které mu vznikly v období

od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek VI. Práva a povinnosti příjemce odstavec 7), věta první, která se nahrazuje tímto zněním:

Příjemce je povinen předložit nebo zaslat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace prostřednictvím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova, a to nejpozději do 31.07.2022.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- O majetkoprávním úkonu, který je předmětem tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne ………….. usnesením č. …..

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce dvě vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Prostějov dne

…...........................................................                 ……………....................................................

Magda Robová				                 Ing. Jiří Rozehnal

předsedkyně spolku	  	                                       náměstek primátora

Lukostřelba Prostějov, z.s.                                        statutárního města Prostějova