# č.

Předkládá:	Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Petr Brückner

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová									ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 14.06.2022

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Chodník Luční

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600733000000 | 850.000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Chodník Luční |

2. snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 | 6409 | 5901 |  |  | 0700000707100 | 850.000 |
| Snížení položky 5901 - Rezerva RMP |

| p o d p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal náměstek primátora | 02.06.2022 | Ing. Jiří Rozehnal, v. r. |
| Za správnost | Ing. Petr Brückner vedoucí Odboru rozvoje a investic | 02.06.2022 | Ing. Petr Brückner, v. r. |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová Odbor rozvoje a investic | 02.06.2022 | Drahomíra Zhánělová, v. r. |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy RMP o částku 850.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z Fondu rezerv a rozvoje:

Kapitola 0000000070, Položka 8115,  UZ 1, Organizace 0700000000000.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) předkládá na základě úkolu toto ROZOP, ke schválení dodatečných finančních prostředků na akci – Chodník Luční.

Předmětem akce je novostavba a rekonstrukce chodníku v ulici Luční. Chodník navazuje na stávající trasy v této ulici. Nový chodník bude veden podél místní komunikace. Šířka chodníku je min. 1,5 m.

V souvislosti s novostavbou chodníku dochází k rozšíření stávající asfaltové komunikace na 4,5m – 5m.

Předpokládaná cena dle projektové dokumentace činí 4.561.933,26 Kč vč. DPH, dle cenové úrovni ÚRS 2022.

Stavbu realizuje společnost Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303.

Termín dokončení stavby je 29.07.2022, smluvní cena činí 3.134.116,13 Kč vč. DPH.

Při realizaci stavby však nastaly nepředpokládané vícepráce.

Po celé délce nově budovaného chodníku, jenž přímo sousedí se stávající komunikací, dochází k praskání a propadání okraje předmětné komunikace, jelikož zcela chybí podkladní vrstvy (viz foto). Z tohoto důvodu je třeba provést sanace podloží komunikace v šířce 1m od okraje a v délce cca 300m, tj. po celé délce nového chodníku navíc oproti projektové dokumentaci (v současnosti je již cca 70m realizováno).

Dále se jedná o zvýšení množství betonu z bourání stávajících obrub a navýšení štěrkodrti při předlažbě stávajícího chodníku.

Cena víceprací činí cca 850.000,-- Kč vč. DPH.

V rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2022 na tuto investiční akci nezbývají žádné finanční prostředky.

Žádáme proto o navýšení finančních prostředků o 850.000,-- Kč, aby mohl být uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a stavební práce mohly být realizovány.

Rada města Prostějova dne 31.05.2022 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. RM/2022/116/40 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha

Situace širších vztahů

Fotodokumentace stávajícího stavu

Fotodokumentace z průběhu realizace

Foto podloží stávající komunikace